附件2

试点学校改造情况

一、东大街第二小学校

（一）改造前原状

（二）改造进度

总投资约20万元，已完成前期拆除，正在进行改造工作，完成工程量的35%。

（三）改造后效果

二、万春学校

（一）改造前原状

（二）改造进度

总投资约7万元，已完成前期拆除，正在进行改造工作，完成工程量的30%。

（三）改造后效果